装修流程

第一步：结构改造

拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗、拆墙地砖、石膏线等

第二步：水电改造

所需主材：橱柜（确定厨房水电）

第三步：瓦工贴砖

所需主材：厨房卫生间墙地砖以及其他瓷砖、勾缝剂、砖卡、阳角条、地漏（洗衣机、其他下水）、过门石及窗台石等

随后可约厨柜、门厂家上门测量尺寸。

第四步：木工

确定吊顶、造型方案。

第五步：油工处理墙面

需要主材：墙面漆  粘贴石膏线、轻体墙贴布处理等。

第六步：厨房卫生间吊顶

确定位置装油烟机管道，开孔位置确定然后装厨房吊顶， 卫生间先安装浴霸，随后装卫生间吊顶、热水器、淋浴花洒。

第七步：橱柜安装

第八步：木门安装

第九步：地板安装

第十步：暖气安装

第十一步：开关面板安装、灯具安装。

第十二步：五金件洁具安装.

第十三步：验收.

以上施工流程仅供参考，根据实际需要安排施工进程！

北京润居铭业装饰工程有限公司